П Р О Е К Т

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

О Р Л О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь

### АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ _____2019 г. №____

О  внесении изменений в постановление  администрации

Покровского района от 09  ноября  2018 г. №759

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Покровского района на 2019-2021 годы»

В рамках исполнения полномочий Покровского района в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и в связи с уточнением объемов финансирования работ за счет средств Дорожного фонда Покровского района, с учетом Постановления Правительства Орловской области от 25 декабря 2018 г. №546 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской области администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района от  09 ноября 2018 г.  г. №759 «Об утверждении  муниципальной программы   «Ремонт и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  Покровского района на 2019-2021  годы», следующие изменения:

1.1. Раздел объемы и источники финансирования паспорта  программы изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования Программы –   63427,33 тыс.руб.,  в том числе по источникам финансирования: Бюджет   Покровского  района –  48427,33 тыс. руб., субсидия за счет средств Дорожного фонда Орловской области  15000 тыс. руб.  В том числе по годам: 2019 г.-  31375,45  тыс. руб. , 2020  г. – 16025,94  тыс. руб.,  2021 г. – 16025,94  тыс. руб.,  в том числе по источникам финансирования: субсидия за счет средств Дорожного фонда Орловской области  2019 г. - 15000 тыс. руб;  бюджет   Покровского  района  –    по годам:  2019 г. - 16375,45  тыс. руб.;   2020  г. – 16025,94  тыс. руб.; 2021 г. – 16025,94  тыс. руб.

1.2. Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы, изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств Дорожного фонда Покровского района,  межбюджетных трансфертов  Дорожного фонда городского поселения Покровское. Предполагаемый объем финансирования мероприятий  программы:

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего по программе | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего по программе, | 63427,33 | 31375,45 | 16025,94 | 16025,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств дорожного фонда Покровского района | 48427,33 | 16375,45 | 16025,94 | 16025,94 |
| Субсидия дорожного фонда Орловской области | 15000 | 15000 | - | - |

1.3. приложение 2 муниципальной программы изложить в    редакции согласно приложению 1.

2. Отделу  по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава  района                                                                                       Д.И. Романов

Приложение 1

к постановлению  администрации Покровского района

от _______________2019 г. №_____

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной   программы  «Ремонт и развитие   автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Покровского района на 2019-2021 годы »

| № п/п | Мероприятия программы | Протяженность, км (площадь) (м2) | Срок выпол-нения | Финансовые затраты на реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района |  | 2019-2021 | 30020,00 | 9020,00 | 10500,00 | 10500,00 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов |  |  | 6520,83 | 1920,83 | 2300,00 | 2300,00 |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Блынского с. Дросково | 0,458 | 2019 | 1320,83 | 1320,83 |  |  |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети сельских неселенных пунктов |  | 2019 |  | 600,00 |  |  |
| 3 | Участие в софинансировании ремонта автодорог, проходящих по улично-дорожной сети районного центра |  | 2019-2021 | 8992,83 | 2740,95 | 3125,94 | 3125,94 |
| 3.1 | Межбюджетный трансферт |  | 2018-2020 | 6740,95 | 2740,95 | 2000,00 | 2000,00 |
| 4 | Оценка уязвимости ОТИ |  | 2019 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 5 | Паспортизация дорог общего пользования местного значения Покровского района |  | 2019-2021 | 350,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Софинансирование мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» |  | 2019 | 17443,68 | 17443,68 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 2443,68 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 15000,00 |  |  |
| 6.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская пгт. Покровское | 0,32 | 2019 |  | 1464,85 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 146,49 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 1318,37 |  |  |
| 6.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Волынкина пгт. Покровское | 0,86 | 2019 |  | 3184,16 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 318,42 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 2865,75 |  |  |
| 6.3 | Ремонт дорожного покрытия ул. Лесная пгт. Покровское | 0,595 | 2019 |  | 1920,41 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 192,04 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 1728,37 |  |  |
| 6.4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Семашко пгт. Покровское | 0,973 | 2019 |  | 3897,81 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 389,78 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 3508,03 |  |  |
| 6.5 | Ремонт дорожного покрытия ул. Заречной пгт. Покровское | 2,357 | 2019 |  | 3438,02 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 343,802 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 3094,217 |  |  |
| 6.6 | Ремонт дорожного покрытия проезда и стоянки около детского сада в с. Дросково | 0,228 | 2019 |  | 551,47 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 55,147 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  |  | 496,318 |  |  |
| 6.7 | Ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина в с. Дросково | 0,96 |  |  | 2986,954 |  |  |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  |  | 998,005 |  |  |
|  | Дорожный фонд Орловской области | 6,751 |  |  | 1988,949 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2019-2021 | 63427,33 | 31375,45 | 16025,94 | 16025,94 |
|  | Дорожный фонд Покровского района |  |  | 48427,33 | 16375,45 | 16025,94 | 16025,94 |
|  | Дорожный фонд Орловской области |  |  | 15000,00 | 15000,00 |  |  |